Dopravní omezení – ul. Týnská a Karla Čapka

Vážení občané,

z důvodu rekonstrukce plynovodu dojde v období od 17.11.2025 do 20.12.2025 k postupným dopravním omezením v ulici Týnská a Karla Čapka a navazujících komunikacích v lokalitě u Základní školy Hluboká nad Vltavou.

Práce jsou rozděleny do etap tak, aby komunikace zůstala vždy částečně průjezdná.

V roce 2025 budou realizovány dvě etapy:

- Etapa  (17.11.2025 – 28.11.2025) ulice Týnská

plná uzavírka části ulice Týnská u trojúhelníku a částečná uzavírka - omezení jednoho jízdního pruhu v navazující části ulice Týnská.

- Etapa (30.11.2025 – 20.12.2025) ulice Karla Čapka

Částečná uzavírka ul. Karla Čapka – omezení jednoho jízdního pruhu a postupem prací po cca 30 m.

Podrobněji je situace znázorněna na přiložených plánech.

Děkujeme za trpělivost a ohleduplnost v dopravě.

Provádějící firma CB plyn s.r.o.				Městský úřad Hluboká nad Vltavou