## Slide 1: VÝROČNÍ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OBCE PĚTIHOSTY 20.9.2026
SHRNUTÍ ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA ZA POSLEDNÍ VOLEBNÍ OBDOBÍ 2022 - 2026

## Slide 2: DOKONČENÉ PROJEKTY
VODOVOD, KANALIZACE A ČOV
ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU
REKONSTRUKCE MOSTU
PASPORT KOMUNIKACÍ A DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
NOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V OBCI
ZREKONSTRUOVANÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
NOVÉ MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ
REKONSTRUKCE OBECNÍHO ÚŘADU A HASIČÁRNY
REKONSTRUKCE KAPLIČKY S NOVOU ZVONICÍ
NOVĚ VYBUDOVANÉ ZÁZEMÍ SPORTOVIŠTĚ – KLUBOVNA
REKONSTRUKCE RYBNÍKU
A DALŠÍCH X MENŠÍCH PROJEKTŮ

## Slide 3: VODOVOD A KANALIZACE
Vodovod a kanalizace – finální dodělávky v rámci zkušebního provozu, výběrové řízení na provozovatele sítí VaK, zasmluvnění koncesní smlouvou, kolaudace a dočerpání grantu
Zatím vše šlape nad očekávání dobře. Pouze banální závady. ČOV super výsledky
Sucho – Želivka zpb
SPOLEČNÁ VODA d.s.o.
POLOŽKA | ČÁSTKA Kč | %
CELKOVÁ CENA | 67 886 334,- | 
DOTACE | 41 475 858,- | 64
DOTACE STŘ. KRAJ | 2 172 134,- | 
SPOLUFIN. OBEC | 24 238 342,- | 36
OBEC NA ÚČTU | 10 500 000,- | 
VYBRÁNO ZA PŘÍPOJKY | 4 720 000,- | 
ÚVĚR OBCE U KB | 14 000 000,- | 

## Slide 4: REKONSTRUKCE NADJEZDU I/3
6 LET PAPÍROVÁNÍ - DLOUHO TRVAJÍCÍ NĚKOLIKAKOLOVÉ ŘEŠENÍ VÝŠE DOTACE SE SFDI – NAKONEC SAMI RÁDI MUSELI UZNAT, ŽE DAJÍ VYŠŠÍ GRANT 
STAVBA SAMOTNÁ BYLA ZAHÁJENA V 4/2025 A V 10/2025 BYLA DOKONČENA – TJ. ZA ŠEST MĚSÍCŮ A ZA TU DOBU BYL MOST KOMPLETNĚ ZBOURÁN A POSTAVEN NOVÝ

## Slide 5: PASPORT KOMUNIKACÍ + PASPORT DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
PROJEKČNÍ A SCHVALOVACÍ PROCESY TRVALY 17 MĚSÍCŮ
OBA PASPORTY NAKONEC ÚSPĚŠNĚ DOKONČENY
ZPRACOVÁNÍ TÉTO DOKUMENTACE BYLO NUTNOU PODMÍNKOU PRO POVOLENÍ OSAZENÍ NOVÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
NÁSLEDNĚ PROBĚHLO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE NOVÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK
REALIZACE FYZICKÉHO OSAZENÍ NOVÉHO ZNAČENÍ TRVALA MINIMUM ČASU OPROTI PROJEKCI A SCHVALOVACÍM PROCESŮM
INFO PRO OBČANY – KAŽDÁ NOVÁ ZNAČKA MUSÍ PROJÍT TÍMTO ÚŘEDNICKÝM PROCESEM

## Slide 6: REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
ŠLI JSME CESTOU STAVBY SVÉPOMOCÍ
OBEC NAKOUPILA STAVEBNICE HRACÍCH PRVKLŮ
VŠE JSME NATŘELI A SMONTOVALI V UHELNÝCH SKLADECH
DÍKY TOMU JSME UŠETŘILI CCA. 300.000,- NEŽ NA ZAKÁZKU
VELKÝ DÍK VŠEM CHLAPŮM, CO PŘILOŽILI RUKU K DÍLU (90% HASIČI)
BĚHEM TŘÍ VÍKENDŮ BYLO VŠE HOTOVO

## Slide 7: NOVÉ MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ
4Q 2022 – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZHOTOVITELE HŘIŠTĚ
1Q 2023 – PODEPSÁNA SMLOUVA S FIRMOU PRECOL s.r.o.
BĚHEM LETNÍ SEZÓNY PONECHÁNO PŮVODNÍ HŘIŠTĚ PRO SPORT
ZÁŘÍ 2023 - ZAHÁJENÍ STAVBY
LISTOPAD 2023 – STAVBA DOKONČENA VČETNĚ STOŽÁRŮ S OSVĚTLENÍM
CENA 1.500.000,-
STŘÍDAČKA – PODĚKOVÁNÍ PETR PÍSEK

## Slide 8: REKONSTRUKCE OU A HASIČÁRNY
VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ
SEKČNÍ GARÁŽOVÁVRATA
ELEKTRICKÉ ROZVODY V MĚDI
DATOVÉ ROZVODY
NOVÁ SANITA
SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY
KOMPLET MALBY
NOVÉ PODLAHY V KANCELÁŘI A GARÁŽI
ZÁMKOVÉ DLAŽBY OKOLO OU
TO VŠE BĚHEM 2-3Q/2025

## Slide 9: REKONSTRUKCE KAPLIČKY
SUNDÁNÍ STARÉ OMÍTKY
NATAŽENÍ NOVÉ FASÁDY
NOVÁ PODLAHA
OPRAVA SCHODŮ
NOVÉ ŠTUKY A MALBA V INTERIÉRU
NOVÁ ZVONICE – RÁM UDĚLAL PETR PÍSEK
VZKAZ PŘÍŠTÍM GENERACÍM V BETONOVÉM ZÁKLADU ZVONICE
OPĚT UDĚLÁNO SVÉPOMOCÍ S HASIČI, BRIGÁDNÍKY A OMLADINOU
TO VŠE ZA NECELÝCH 150.000,-
3-4Q/2025

## Slide 10: ZÁZEMÍ SPORTOVIŠTĚ - KLUBOVNA
NA ZELENÉ LOUCE POSTAVENO NOVÉ ZÁZEMÍ PRO KULTURNÍ A SPOL. AKCE
8/2025 ZAHÁJENY STAVEBNÍ PRÁCE A 6/2026 UKONČENY STAVEBNÍ PRÁCE
OPĚT STAVBA SVÉPOMOCÍ - TADY JSME SI FAKT MÁKLI A UŠETŘILI cca. 3.700.000,-
PODĚKOVÁNÍ MÁROVI TMEJOVI – ZHOTOVENÍ KROVU ZA SYMBOLICKOU CENU + NATĚRAČI, POKRÝVAČI A POMOCNÍCI ŘEMESLNÍKŮ
MARTIN ČADEK – PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÉ PRÁCE ZDARMA
PETR PÍSEK – STOLNÍ VENKOVNÍ SETY (OBEC MATERIÁL A PETR SI NEVZAL ANI KORUNU)
KOLAUDACE PROBĚHLA 11.11. A UŽ MÁME I ROZHODNUTÍ SU – VŠE OK
KOLIK NÁS TO STÁLO A KOLIK BY TO STÁLO NA KLÍČ 3.300.000,- / min. 7.000.000,-
TEĎ NÁS ČEKÁ NAJÍT PROVOZOVATELE (SPRÁVCE A VÝČEPNÍHO V JEDNÉ OSOBĚ)
SYSTÉM FUNGOVÁNÍ PRONÁJMU, CENÍK A HLAVNĚ NÁZEV 
BRIGÁDY MAJÍ SMYSL

## Slide 11: REKONSTRUKCE RYBNÍKU
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZHOTOVITELE PŘES NEZÁVISLOU SPOLEČNOST WITENDR 1/Q 2025
5.2025 PODEPSÁNA SMLOUVA SE ZHOTOVITELEM HYDRO & KOV s.r.o.
11.2025 ZAHÁJENY STAVEBNÍ PRÁCE/5.2026 HOTOVO
ODBAHNĚNÍ – ODVEZENO1200m3 NAPLAVENÉHO SEDIMENTU
ODSTRANĚNÍ VEŠKERÝCH BETONOVÝCH ŘÍMS, PRVKŮ A PANELŮ
ODSTRANĚNÍ STARÉHO POŽERÁKU A USAZENÍ NOVÉHO STAVIDLA
POLOŽENÍ NOVÉHO POTRUBÍ VÝPUSTI
DOPLNĚNÍ HRÁZÍ JÍLEM A ZHUTNĚNÍ
OPEVNĚNÍ HRÁZÍ LOMOVÝM KAMENEM
NOVÝ BETONOVÝ BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD S VĚTŠÍ KAPACITOU
VĚTŠÍ A HLUBŠÍ JEZÍRKO U PŘÍTOKU OD STUDNÍ
TO VŠE SAKUM PIKUM ZA 4.770.000,- včetně DPH
PODĚKOVÁNÍ PETRU PÍSKOVI ZA STAVBU LÁVKY – OPĚT SI ZA PRÁCI NIC NEVZAL

## Slide 12: DALŠÍ PROJEKTY
CHODNÍK OD RESORTU K ZASTÁVCE (POZEMEK UŽ JE OBCE), NYNÍ PROJEKT…
PODEMLETÝ NÁSEP SILNICE POD MAREŠOVÝMI
SVOZ A LIKVIDACE BIOODPADU – JASPRO PLUS o 40% LEVNĚJŠÍ NEŽ EXTERNÍ FIRMY
DOČIŠTĚNÍ LESA STEHŇOVKA
POKLÁDKA DATOVÝCH SÍTÍ V OBCI – CHCEME SPOJIT S ELMOZ
NOVÉ SMLOUVY O SPÁDOVOSTI SE ZŠ A MŠ PYŠELY (KUCHYNĚ – SPOLUÚČAST 1.2 MIO)
ROZŠÍŘENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU V OBCI
ZPOMALOVACÍ PRVKY V HLAVNÍ SILNICI NA PŘÍJEZDECH DO OBCE
PŘEVZETÍ SÍTÍ VaK - FAMILY RESORT
DALŠÍ PROJEKTY AŽ JAK DOPADNOU VOLBY – KDO SE DOSTANE DO ZASTUPITELSTVA A JAKÉ BUDOU PRIORITY NOVÉHO ZASTUPITELSTVA

## Slide 13: FINANCE
VOLEBNÍ OBDOBÍ JSME ZAČÍNALI S 3.500.000,-
SOUČASNÝ STAV ÚČTU 1.700.000,-
DAŇOVÉ PŘÍJMY ZA 4 ROKY 22.000.000,-
VELKÉ INVESTICE TYPU MOST, HŘIŠTĚ, KLUBOVNA 52.000.000,-
DOTACE 37.600.000,-
PŘÍJMY 6.500.000,- / MAN. VÝDAJE 3.500.000,- / INV. 3.000.000,-
INVESTICE VODOVOD, KANALIZACE, ČOV 68.000.000,-
Investice do velkých projektů za 5 let překročily 120.000.000,-
Současný stav financí a možností investic – 50% mandatorní výdaje
50% na investice

## Slide 14: PODĚKOVÁNÍ
V NASTÁVAJÍCÍCH VOLBÁCH NEBUDOU PO DLOUHÝCH LETECH NA KANDIDÁTCE DVA NESTOŘI ZASTUPITELSTVA OBCE, A TO:
JOSEF DOLISTA – PEPA BYL V ZASTUPITELSTVU NEPŘETRŽITĚ OD ROKU 1992
PETR PÍSEK – PETR PÍSEK BYL V ZASTUPITELSTVU NEPŘETRŽITĚ OD ROKU 2006
OBĚMA PATŘÍ VELKÝ DÍK, ZA TO CO PRO OBEC UDĚLALI. S PETREM I PEPOU SAMOZŘEJMĚ NADÁLE POČÍTÁME JAKO S PORADCI A HLAVNĚ JAKO S PŘÁTELI A LIDMI CO MAJÍ PĚTIHOSTY V SRDCI!
CHLAPI, DÍKY MOOOOC ZA VŠECHNO!!!!!!!!!!!!!

## Slide 15: CO NÁS TRÁPÍ
VYHAZOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU DO KONTEJNERŮ NA BIOODPAD
ZDRAŽENÍ KOMPOSTÁREN O 100% ZA ULOŽENÍ BIIOODPADU
TŘÍDĚNÝ ODPAD
STAVENIŠTĚ RD PĚTIHOSTY s.r.o. – POZASTAVENÁ STAVBA – PRÁVNÍ SPORY MAJITELŮ
OHŇOSTROJE V INTRAVILÁNU OBCE
SOLČIANSKÝ - NEUSTÁLÉ ÚTĚKY ZVÍŘECTVA A NEVHODNÉ OPLOCENÍ
STRŽ POD MAREŠOVÝMI – POSUDEK ZNALCE
ZELEŇ PŘESAHUJÍCÍ ZE ZAHRAD DO MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
NĚKOLIKRÁT ZNIČENÁ TŘEŠŇOVÁ ALEJ

## Slide 16: PEL MEL - VOLNÁ DISKUSE
PTEJTE SE NA CO CHCETE A MY VÁM ZKUSÍME ODPOVĚDĚT…
DISKUSE BUDE AŽ PO PŘEDSTAVENÍ KANDIDÁTŮ